|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nom : Bayrakci** | **Prénom : Murat** | **Classe : 3M3I2** | |
| **Semaine N° : -** | **Du : 13.03.2017** | **Au : -** | |
| Genre de travail | | | Durée |
| *Lundi 13.03.2017 : (4 périodes)* | | |  |
| Lecture du cahier des charges | | | 1 |
| Mise en place du Trello, d’une liste de fonctionnalités et définition priorités des tâches | | | 1 |
| Création du Planning (Répartition des tâches) | | | 1 |
| Création du Planning (Mise en place des périodes nécessaires aux tâches et dépendances) | | | 1 |
|  | | |  |
| *Mardi: 14.03.2017 (9 périodes)* | | |  |
| Création du Schéma de la première vue (sur papier) | | | 1 |
| Re-Création du Schéma de la première vue car l’espace était mal utilisé (sur papier) | | | 1 |
| Création du Schéma de la seconde vue (sur papier) | | | 1 |
| Création du protocole de test | | | 1 |
| Fin du planning. Ajout des schémas et du planning dans Trello sous « Documentation » | | | 1 |
|  | | |  |
| Création du schéma réseau | | | 1 |
| Lecture et Prise en main du site Hypercool | | | 1 |
| Tests de différentes requêtes sur le site Hypercool | | | 1 |
| Analyse des données JSON reçues et rédaction de quelques questions à poser au client (choix du client par exemple) | | | 1 |
|  | | |  |
| Lundi : 20.03.2017 (4 périodes) | | |  |
| Changement des libellés des cartes du tableau « liste des fonctionnalités » + création diagramme de flux de l’activité principal + poser les questions au prof | | | 1 |
| Création du layout (simple) de la première activité | | | 1 |
| Création du code pour prendre l’id de la classe, puis utiliser cet id pour faire une seconde requête qui va nous renvoyer l’horaire Brut de la classe | | | 1 |
| Création du code pour placer toutes les informations d’une branche dans un tableau (pas fini) | | | 1 |
|  | | |  |
| Mardi : 21.03.2017 | | |  |
| Relecture du code crée précédemment et simplification de quelques fonctions. Suite de la mise en place de données reçues dans des tableaux. | | | 1 |
| Mise en place des données dans les tableaux finie. Début du tri pour avoir l’horaire chronologique. | | | 1 |
| Tri des tableaux mis en attente. Recherche de documentation pour la création de layouts dynamiques pour afficher les données. | | | 1 |
| Création de plusieurs fichiers xml dans /drawable pour le layout dynamique. | | | 1 |
| Création du layout principal + tests. Aucun résultat positif. Pour ne pas perdre de temps, je décide de passer à la suite. | | | 1 |
| Création du menu pour changer d’activité et création des boutons permettant de changer de jour/semaine. | | | 1 |
| Résolution d’un bug qui faisait crash l’application quand aucunes données n’étaient reçues. Fin des boutons permettant de changer jour/semaine, désormais fonctionnel. | | | 1 |
| Mise en place de la date automatique dès le lancement de l’application | | | 1 |
| Différents tests pour la création du layout dynamique (ajout d’un layout depuis le fichier java, ajout de plusieurs textview avec une boucle…) + décision de changer les arrays en arraylist. | | | 1 |
|  | | |  |
| Lundi 27.03.2017 | | |  |
| Démonstration du programme actuel au professeur. Lors de la vérification de mon code par M. Saccheti, celui-ci m’a donné de nombreux conseils à mettre en place dans le code. | | | 1 |
| Ajouts des sources dans git. Changement dans le code, dorénavant, les données json reçues sont placées dans des arrayslists (array avant). Cela va être plus simple à utiliser par la suite. Mise en place des conseils donnés par M. Sachetti dont : Utilisation du fichier strings.xml, passage des certaines variables de int en bool, création d’une nouvelle classe pour l’asyncstask. | | | 1 |
| Création du use case (sur papier) et suite du sorting des tableaux cette fois ci avec des arraylists. | | | 1 |
| Fin du sorting et ajout de divers try/catch au Jsonobject. Sinon ça faisait crash si rien n’était reçu. | | | 1 |
| Mardi 28.03.2017 | | |  |
| Création du layout dynamique dont : Création des 2 fonctions pour créer le layout horizontal et vertical. | | | 1 |
| Mise en place | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
| Visa: | | |  |